ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Кружка" для системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1	Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение	4

1.2	Наименование заказчика	4

1.3	Перечень документов, на основании которых создается АС	4

1.4	Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	5

2	ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	6

2.1	Цели создания АС	6

2.2	Назначение АС	6

3	ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7

3.1	Требования к структуре АС в целом	7

3.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	10

3.3	Требования к видам обеспечения АС	10

3.4	Общие технические требования к АС	11

4	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	12

5	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13

5.1	Порядок организации разработки АС	13

5.2	Перечень документов и исходных данных для разработки АС	…………………………………………………………………….13

5.3	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	13

6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ	14

6.1	Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	14

6.2	Общие требования к приёмке работ по стадиям	14

7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	16

7.1	Перечень подлежащих разработке документов	16

7.2	Вид представления и количество документов	16

7.3	Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке	17

8	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	18

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Кружка" для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

  - Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

Исполнителем работ является: студент группы 583-1 Антишин Никита Сергеевич.

  - Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

- ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

- ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 9 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

- ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Кружка" для САПР КОМПАС-3D является автоматизация построения модели кружки.

  - Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено необходимостью быстрого моделирования кружек с различными параметрами. Благодаря данному расширению пользователь может наглядно рассмотреть спроектированную модель кружки и при необходимости изменить её размеры в соответствии с заданными требованиями. На рисунке 2.1 представлен чертёж кружки.

Рисунок 2.1 — Чертёж кружки с размерами

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

  - Требования к структуре АС в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

      - В качестве встроенного плагина САПР КОМПАС-3D, который запускается непосредственно из САПР.

      - В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы КОМПАС-3D для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

      - высота кружки L (70 — 200 мм);

      - толщина стенок кружки H (4 — 10 мм);

      - толщина ручки кружки M (7 — 15 мм);

      - наружный диаметр ручки N (3/10 — 9/10 от высоты кружки);

      - диаметр кружки R (70 — 150 мм);

Толщина дна кружки принимается равной H, то есть толщине стенок. Ручка располагается на боковой поверхности кружки примерно посередине ее высоты.

Ручка выполняется в виде кольцевого элемента с кру глым сечением. Параметр N задает ее наружный диаметр, а параметр M —диаметр круглого сечения ручки. Для обеспечения положительного внутреннего отверстия ручки должно выполняться условие: N > 2M.

Параметры L и N вводятся пользователем независимо. Между ними устанавливается дополнительное ограничение: 0,3L ≤ N ≤ 0,9L.

Данное условие должно проверяться при изменении любого из параметров L или N. При заданном значении N допустимый диапазон высоты L определяется как: N / 0,9 ≤ L ≤ N / 0,3,

при этом значение L также должно находиться в общем диапазоне 70–200 мм.

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Кружка» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

    - Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

      - Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

      - Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “Изменяемые параметры для плагина”).

      - Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

    - Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Кружка” не предъявляются.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

    - Требования к	 защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

    - Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

    - Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

    - Перечень функций, задач или их комплексов

Кружка – предмет посуды, предназначенный для хранения и употребления различных напитков. Кружка обычно состоит из цилиндрического корпуса и ручки. Поскольку основная геометрия кружки может быть описана с помощью набора параметров, достаточно создать параметрическую модель одной кружки, размеры которой могут изменяться в зависимости от заданных пользователем значений.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР «КОМПАС-3D», производящая построение параметрической модели кружки по заданным пользователем параметрам.

  - Требования к видам обеспечения АС

    - Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к лингвистическому обеспечению системы

Интерфейс разрабатываемого плагина должен быть представлен на русском языке.

Все элементы пользовательского интерфейса, включая названия параметров, кнопки, поля ввода, подсказки и сообщения об ошибках, должны отображаться на русском языке.

Сообщения пользователю должны быть сформулированы понятно и однозначно. При обнаружении некорректных введенных значений система должна выводить сообщение с указанием характера ошибки и, при необходимости, соответствующего параметра.

    - Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;

- 16 ГБ ОЗУ;

- место на диске - 40 ГБ;

- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

    - Требования к программному обеспечению системы

Для разработки плагина используется КОМПАС-3D v23, его API, язык программирования C# и .NET Framework 4.7.2. Плагин должен работать под управлением Windows 10 и выше на архитектуре x64.

Используемые сторонние библиотеки должны распространяться под лицензией MIT или аналогичной свободной лицензией.

  - Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Кружка" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Кружка " для САПР КОМПАС-3D

| Эта п | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнени я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602– 2020 | Не позднее 23 сентября 2026 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01- 2021 | Не позднее 11 октября 2026 года |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 22 декабря 2026 года |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | – | - RSDN Magazine #1- 2004 - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 27 декабря 2026 года |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

Томск 2026

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

  - Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Кружка" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация по языку программирования C#;

- документация по API КОМПАС-3D, необходимая для взаимодействия плагина с САПР и автоматизации построения модели;

  - Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;

- документ проекта системы;

- программный код;

- пояснительная записка.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ

  - Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация (ОЭ);

- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;

- нагрузочное тестирование;

- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование. В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

  - Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

  - Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый

- Техническое задание;

- Проект системы;

- Пояснительная записка;

- Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

  - Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке

документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

- шрифт – Times New Roman 14;

- первая строка – отступ 1,25 см;

- межстрочный интервал – полуторный;

- выравнивание – по ширине;

- перенос слов – автоматический

- перенос слов из прописных букв – отменить.

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

- Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014.

— 176 с.

- ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

- ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;

- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

- Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;

- Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

- Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560 c.